ANEXO IV – MODELO OPERACIONAL, CRONOGRAMA E EXECUÇÃO MENSAL

1. OBJETIVO DO ANEXO

O presente Anexo tem por finalidade estabelecer o modelo operacional da solução, definindo a forma de execução dos serviços, cronograma de implantação e rotina mensal de operação do Programa Institucional de Educação Digital.

2. DIRETRIZES OPERACIONAIS

A execução da solução deverá ocorrer de forma contínua, estruturada e integrada, contemplando:

- Planejamento educacional;

- Produção de conteúdos;

- Operação da plataforma;

- Atendimento aos usuários;

- Monitoramento e melhoria contínua.

A operação deverá ser conduzida de forma coordenada entre os núcleos pedagógico, técnico e audiovisual.

3. FASES DE EXECUÇÃO DO PROJETO

3.1 FASE 1 – IMPLANTAÇÃO (MÊS 1 A 2)

Objetivo: Estruturar a base tecnológica e operacional da solução.

Atividades:

- Implantação da plataforma EAD;

- Configuração de ambiente tecnológico;

- Implantação do estúdio multimídia;

- Definição de identidade institucional na plataforma;

- Cadastro inicial de usuários;

- Planejamento pedagógico inicial;

- Definição dos primeiros cursos a serem produzidos.

Entregáveis:

- Plataforma funcional;

- Ambiente configurado;

- Estúdio operacional;

- Plano inicial de cursos.

3.2 FASE 2 – ESTRUTURAÇÃO EDUCACIONAL (MÊS 2 A 4)

Objetivo: Estruturar os conteúdos educacionais e trilhas de aprendizagem.

Atividades:

- Levantamento de demandas do IGEPPS;

- Estruturação curricular dos cursos;

- Definição de módulos e unidades;

- Elaboração de roteiros pedagógicos;

- Início da produção de conteúdo.

Entregáveis:

- Estrutura pedagógica definida;

- Cursos em desenvolvimento;

- Cronograma de produção.

3.3 FASE 3 – PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO (MÊS 3 A 12)

Objetivo: Produzir e disponibilizar conteúdos educacionais de forma contínua.

Atividades:

- Gravação de videoaulas;

- Produção de materiais didáticos;

- Edição de conteúdos;

- Publicação na plataforma;

- Atualização contínua de cursos.

Entregáveis:

- Cursos publicados;

- Conteúdos atualizados;

- Materiais disponíveis na plataforma.

3.4 FASE 4 – OPERAÇÃO CONTÍNUA (MÊS 1 A 12)

Objetivo: Garantir funcionamento contínuo da solução.

Atividades:

- Suporte técnico aos usuários;

- Suporte pedagógico;

- Monitoramento da plataforma;

- Correção de falhas;

- Atendimento a demandas institucionais.

Entregáveis:

- Plataforma estável;

- Atendimento realizado;

- Registro de chamados.

3.5 FASE 5 – MONITORAMENTO E MELHORIA CONTÍNUA

Objetivo: Garantir evolução constante da solução.

Atividades:

- Análise de indicadores;

- Revisão de conteúdos;

- Ajustes pedagógicos;

- Evolução da plataforma;

- Relatórios gerenciais.

Entregáveis:

- Relatórios mensais;

- Indicadores de desempenho;

- Plano de melhorias.

4. EXECUÇÃO OPERACIONAL MENSAL

A contratada deverá executar, mensalmente, as seguintes atividades mínimas:

4.1 PRODUÇÃO DE CONTEÚDO

- Produção de, no mínimo, 01 curso completo por mês;

- Produção de, no mínimo, 30 horas/aula mensais;

- Atualização de conteúdos existentes;

- Elaboração de materiais didáticos.

4.2 OPERAÇÃO DA PLATAFORMA

- Monitoramento contínuo do sistema;

- Gestão de usuários;

- Atualização de conteúdos;

- Correção de falhas técnicas.

4.3 SUPORTE AO USUÁRIO

- Atendimento a alunos e professores;

- Registro e acompanhamento de chamados;

- Suporte técnico e pedagógico.

4.4 PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

- Gravação em estúdio;

- Edição de conteúdos;

- Publicação de vídeos;

- Produção de podcasts (quando aplicável).

4.5 MONITORAMENTO E RELATÓRIOS

- Relatório mensal de atividades;

- Relatório de desempenho dos alunos;

- Relatório técnico da plataforma;

- Relatório de suporte.

5. CRONOGRAMA MACRO (12 MESES)

| Mês | Atividade Principal |
| --- | --- |
| 1 | Implantação da plataforma e estúdio |
| 2 | Configuração e planejamento pedagógico |
| 3 | Início da produção de cursos |
| 4 | Publicação dos primeiros cursos |
| 5–6 | Produção contínua |
| 7–9 | Expansão de conteúdos |
| 10–12 | Consolidação e melhoria contínua |

6. MODELO DE GOVERNANÇA OPERACIONAL

A execução deverá ser acompanhada por meio de:

- Reuniões periódicas com o IGEPPS;

- Monitoramento de indicadores;

- Avaliação de desempenho;

- Ajustes operacionais contínuos.

7. CONTROLE E ACOMPANHAMENTO

A contratada deverá garantir:

- Registro de todas as atividades;

- Rastreabilidade das ações;

- Controle de prazos;

- Transparência na execução.

8. INDICADORES OPERACIONAIS

A execução deverá ser acompanhada por indicadores como:

- Número de cursos produzidos;

- Número de usuários ativos;

- Taxa de conclusão de cursos;

- Tempo de atendimento;

- Disponibilidade da plataforma.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo operacional descrito neste Anexo assegura que a solução seja executada de forma contínua, estruturada e mensurável, garantindo não apenas a implantação da plataforma, mas a efetiva operação do programa educacional ao longo do contrato.